Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве на период 2024-2030.

| № п/п | Перечень благоустраиваемых территорий | Виды работ, исходя и минимального перечня | Очередность благоустройства (год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественные территории |  |  |  |  |
|  | Ул. Нефтяников,18 пгт. Талинка | Сквер «Защитника Отечества», реализация 2 этапа проекта, реализация 3 этапа проекта, реализация 4 этапа проекта устройство дорожек, мест отдыха, расширение площади путем мощения, скамейки, урны, освещение, клумбы, цветники | 2025 2026-2027 2028-2029 |  |
|  | Центральный мкр., № 56 | Детская игровая площадка: «Комбо» | Благоустроена 2023 |  |
|  | Центральный мкр., № 47 | Скейт парк Ремонт (замена) Ограждения, ремонт спортивных элементов | 2025 |  |
|  | 1мкр., д.21 | Детская игровая площадка: Замена и приобретение новых игровых элементов | 2025 |  |
|  | Центральный мкр., № 37а | Детская игровая площадка Замена покрытия площадки | 2025 |  |
|  | Центральный мкр.,д.27а | Сквер около часовни (напротив здания администрации: покраска Устройство клумб, цветников) | 2024 |  |
|  | Ул. Молодежная,1 | Памятник Нефтяникам: текущий ремонт | 2025 |  |
|  | 2мкр., № 3а | Универсальная детско-юношеская спортивно-игровая площадка открытого типа: Замена покрытия, ремонт ограждения | 2025 |  |
|  | Кондратюка д. ,27 | Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию: устройство тротуара | 2024 |  |
|  | 2 мкр., д. 1,2,3 | Благоустройство общественной территории в районе жилых домов № 1,2,3 2-го мкр. | Благоустроено |  |
|  | 3 мкр д. 81 | Универсальная площадка (обустройство: установка ограждения, ремонт проездов, обустройство автостоянки) | 2026-2027 |  |
|  | Ул. Молодежная (тротуар) | Приобретение и установка (урны, скамейки) | 2024 |  |
|  | Ул. Афлетунова (тротуар) | Ремонт тротуара в рамках капитального ремонта дороги, приобретение и установка (урны, скамейки | 2024 |  |
|  | Ул. Пушкина (тротуар) | Приобретение и установка (урны, скамейки) Ремонт тротуара | 2024 2028-2029 |  |
|  | Центральный мкр. (вдоль ул. Нефтяников) (тротуар) | Ремонт тротуара. Приобретение и установка (урны, скамейки) | 2026-2027 |  |
|  | Ул, Муравленко (тротуар) | Ремонт тротуара в рамках капитального ремонта дороги | 2026 |  |
|  | Ул. Спортивная (тротуар) | Ремонт тротуара. Приобретение и установка (урны, скамейки) | 2026-2027 |  |
| Дворовые территории |  |  |  |  |
|  | ## Ул. Молодежная, 20 | Детская игровая площадка: | Благоустроено |  |
|  | ## Ул. Молодежная, 20б | Детская игровая площадка: | Благоустроено |  |
|  | 1 мкр., д. 16а | Детская игровая площадка: | Благоустроено |  |

Подготовил:

Главный специалист отдела

градостроительства

и жизнеобеспечения								Т.А. Лушникова